| - IDENTIFICACION DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | # Sistema de Gestión para Gasolinera |
| Patrocinador: | Universidad Mariano Gálvez |
| Tipo de Proyecto: | Desarrollo / Mantenimiento |

- PERFIL DEL PROYECTO

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El sistema de gasolinera es una aplicación de uso interno, destinado a gestionar el abastecimiento, distribución, ventas y control de combustible en una estación de servicio. Incluye funcionalidades para el mantenimiento de perfiles de usuario, control de pedidos, ventas, inventario, generación de reportes y administración del personal, clientes y proveedores.

- JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La administración y el control manual de las operaciones en las gasolineras (basados principalmente en registros en papel) presentan múltiples desventajas como errores humanos, pérdida de información, lentitud en el acceso a los datos y dificultades en la toma oportuna de decisiones. Estas limitaciones afectan la eficiencia operativa y la trazabilidad de los procesos críticos. El presente proyecto tiene como propósito la optimización integral de dichos procesos mediante el desarrollo de un sistema informático que integre módulos específicos para el registro, control y gestión de usuarios, combustible, pedidos, ventas, contenedores, clientes, proveedores y reportes. La implementación del sistema reducirá los tiempos operativos, mejorará la precisión de los datos y facilitará la generación de reportes claros y confiables. Esto permitirá una toma de decisiones más ágil y estratégica, elevando así la eficiencia general y el control de la gasolinera.

- ALCANCE DEL PROYECTO:

Módulos Funcionales: - Registro y Mantenimientos: - Usuario y Perfiles: mantenimiento de perfiles para la gestión de roles para consulta, ventas, pedidos, abastecimiento y administración. - Gasolinera. - Tipos de combustible y sus variaciones de precio. - Contenedores y unidad de medida. - Personal y puestos. - Clientes y proveedores. - Transacciones: - Pedidos y ventas (Kardex). - Suministro y distribución de combustible en contenedores. - Reportes: - Existencia de combustible (por id de combustibles). - Pedidos y ventas (por id de transacción). - Kardex (filtro por id y fecha). - Suministro y distribución (por id de contenedor y rango de fechas).

- LÍMITES AL ALCANCE DEL PROYECTO

- Funcionalidades de FEL. - Integración con otros sistemas (SAT, bancos). - Es de uso interno no de acceso público.

- REQUISITO DE TIEMPO

El proyecto debe desarrollarse e implementarse por medio de etapas/fases que se conforman por análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación, la cual está destinada para realizarse en un período estimado de 2 meses, comprendido entre los meses de julio y agosto del año 2025. La fecha límite de la entrega total del proyecto es el domingo 31 de agosto del 2025, por lo que cada fase deberá cumplirse en el tiempo previsto para garantizar la finalización puntual del sistema.

- REQUISITO DE CALIDAD

- Pruebas funcionales de los módulos completos. - Documentación técnica y manual de usuario finalizados. - Cada módulo cumple con los requerimientos y criterios especificados. - Reportería integrada y funcionando correctamente.

- COSTOS DEL PROYECTO

Se estima que el costo general del proyecto incluyendo las horas de desarrollo, las pruebas, la documentación y gestión equivaldrían a Q. 5,000.00 – Q. 10,000.00, considerando un equipo de trabajo compuesto por 5 roles técnicos y un tiempo estimado de 2 meses.

- RIESGO INICIAL DE ALTO NIVEL

- Retrasos en el desarrollo de módulos padre/mantenimiento. - Cambios no previstos que surgen como complemento a alguna funcionalidad.

| - REQUERIMIENTOS GLOBALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| - REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES: |  |  |
| Describir requerimientos no funcionales, la gestión de los datos, cantidad de usuarios, requerimientos de seguridad, rendimiento, compatibilidad, tecnologías requeridas o características que el sistema debe tener qué no responden a un caso de uso en particular. |  |  |
| - SUPUESTOS: |  |  |
| Para el desarrollo e implementación del sistema, se consideran los siguientes supuestos clave: - Se cuenta con el respaldo y disponibilidad de los responsables de la gasolinera para proporcionar información y validar los requerimientos. - El equipo de desarrollo posee conocimientos para la implementación del sistema de gestión, reportería y control de este. - El presupuesto con el que se cuenta es el adecuado para llevar a cabo cada fase establecida. - Los equipos y herramientas requeridas estarán disponibles para el desarrollo y pruebas del sistema. - El entorno donde se implementará el sistema será estable y compatible. |  |  |
| - COMPONENTES IDENTIFICADOS |  |  |  |
| NOMBRE | OBJETIVO |  |
| Módulo de ventas | Registro de ventas por tipo de combustible, el cálculo automático de montos, gestionar los turnos de empleados y generar la reportería de este. |  |
| Módulo de Control de Inventarios | Control de entrada y salida de combustible, emitir alertas de niveles mínimos en tanques de abastecimiento, registro de productos complementarios (aceites, aditivos, etc) y llevar registro de movimientos. |  |
| Módulo de Abastecimiento | Programar y registrar el abastecimiento de combustible, así como controlar proveedores y precios y recepción de pedidos. |  |
| Módulo de Facturación y Reportes | Emitir facturas y notas de crédito, generar reportes de ventas, registrar ingresos consumo diario y por turno, y exportar reportes a formatos de Excel y PDF. |  |
| Módulo de Administración de Usuarios y Roles | Registrar y gestionar cuentas de usuario, control de accesos y permisos de perfil, registrar la actividad del sistema. |  |
| Módulo de Configuración del Sistema | Establecer y administrar parámetros generales del sistema como horarios, unidades, tipos de combustible e impuestos. |  |
| - HITOS DEL PROYECTO |  |  |  |
| ENTREGABLE |  | FECHA |
| Análisis y levantamiento de requerimientos |  |  |
| Diseño del sistema |  |  |
| Desarrollo e implementación |  |  |
| Pruebas de QA |  |  |
| Documentación del proyecto |  |  |
| Cierre y entrega del proyecto |  |  |

| - AUTORIDAD Y EQUIPO DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| - RESPONSABLES NEGOCIO (DEL PATROCINADOR) |  |  |
| - Alyson Vannesa Rodríguez Quezada – Product Owner - Karla Sofía Gómez Tobar – Scrum Master |  |  |
| - ADMINISTRACION DEL PROYECTO (TI) |  |  |
| - Carlos Javier Sandoval Catalán |  |  |
| - OTROS INVOLUCRADOS IMPORTANTES |  |  |  |
| NOMBRE |  | ACTIVIDAD |
| Carlos Javier Sandoval Catalán |  | Profesional en full-stack development |
| Nelson Josué Pineda Culajay |  | Analista de Proyectos |
| María José Véliz Ochoa |  | QA |
| - AUTORIDAD |  |  |
| DECISIONES | Durante la fase inicial del proyecto, se tomaron las siguientes decisiones para guiar el desarrollo del sistema. |  |

- FIRMA DEL DOCUMENTO

Aprobación Coordinador por el patrocinador (negocio) Karla Sofia Gómez Tobar (Scrum Master)

Responsables por el cliente Alyson Vannesa Rodríguez Quezada (Product Owner)

Responsables por TI Carlos Javier Sandoval Catalán (Developer) María José Véliz Ochoa (QA) Nelson Josué Pineda Culajay (Analista de Proyectos)